Во исполнение пункта 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 и в соответствии с пунктом 49 раздела XIII приказа комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» Комитет государственного заказа Ленинградкой области (далее – Комитет) в пределах своей компетенции представляет информацию об исполнении государственной программе «Цифровое развитие Ленинградской области» для подготовки ежеквартального отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Комитет (подведомственное государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области») является участником подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области» на 2019 – 2024 годы (далее – Подпрограмма).

В 2019 году, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.12.2018 г. № 130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в рамках основного мероприятия «Развитие информационных технологий, качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных полномочий» Комитетом подлежало исполнению мероприятие «Развитие и сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО)» (далее - Мероприятие).

В 1 квартале 2019 года исполнен государственный контракт на выполнение работ по развитию региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» на сумму 10 500 000 рублей (лимит финансирования в 2019 году 5 692 400 рублей). При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: для повышения качества и эффективности управления процессом организации государственных и муниципальных закупок малого объема Ленинградской области разработан и внедрен Электронный магазин Ленинградской области, проведено 6 вебинаров по разъяснению порядка работы заказчиков в Электронном магазине.

Также в 1 квартале в рамках реализации Мероприятия на сумму 2 456 615,45 рублей исполнен контракт на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в январе 2019 года. При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО.

В рамках реализации Мероприятия исполнен контракт на выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в 2019 году (11 месяцев) на сумму 27 022 769,95 рублей. При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие АИСГЗ ЛО АИСГЗ ЛО, проведены 1 очный семинар и 3 вебинара по теме «Работа в автоматизированной информационной системе «Государственный заказ Ленинградской области».

Исполнен контракт на развитие и сопровождение сегмента управления закупками малого объема Ленинградской области региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» на сумму 4 300 тыс. руб. При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: обеспечение устойчивой и эффективной работы сегмента управления закупками малого объема Ленинградской области (далее – СУЗ МО), оперативное и внеплановое развитие СУЗ МО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей СУЗ МО.

Мероприятие по сохранению и развитию материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» выполнено частично на сумму 795 512,67 рублей. Приобретено следующее оборудование: 1 ноутбук, 4 системных блока и 4 монитора, 2 моноблока, 3 МФУ.