Во исполнение пункта 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 и в соответствии с пунктом 49 раздела XIII приказа комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» Комитет государственного заказа Ленинградкой области (далее – Комитет) в пределах своей компетенции представляет информацию о государственной программе «Информационное общество Ленинградской области» для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – Программа).

Комитет является участником подпрограммы 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области» в рамках Государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» на 2014 – 2018 годы (далее – Подпрограмма).

В 2016 году, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 23.12.2015г. № 139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и детальным планом-графиком финансирования, Комитетом подлежало соисполнению два основных мероприятия Подпрограммы:

* Основное мероприятие 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области (далее – Мероприятие 8.2);
* Основное мероприятие 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области (далее – Мероприятие 8.4)

В рамках реализации Мероприятия 8.2. Программы 29 июня 2016 года была объявлена процедура определения исполнителя для выполнения работ по интеграции муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ с начальной (максимальной) ценой контракта 2 000 000,00 руб. Для выполнения в техническом задании были заявлены следующие виды работ: создание в централизованном хранилище АИСГЗ ЛО информационных пространств субъектов автоматизации, проведение обучающего семинара по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области», подключение к АИСГЗ ЛО субъектов автоматизации, обеспечение сопровождения автоматизированных рабочих мест. Открытый конкурс был признан несостоявшимся, так как на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки. 29 июля 2016 года открытый конкурс был объявлен повторно. Он также был признан несостоявшимся, так как на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки. Это свидетельствует о том, что в сложившейся рыночной ситуации потенциальным исполнителям работ заключение контракта на такую сумму не представляет коммерческого интереса.

В рамках подготовки проекта областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» была рассмотрена возможность проведения централизованной интеграции в АИСГЗ ЛО всех муниципальных заказчиков в 2017 году. В связи с этим в настоящее время внесены изменения в план реализации государственной программы в части мероприятия 8.2, а именно уменьшено финансирования 2016 года на 2 000 000,00 руб.

Мероприятие 8.2. на сумму 3 165 000,00 руб. на выполнение работ по развитию сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг исполнено в 4 квартале 2016 года. В ходе исполнения контракта выполнены следующие виды работ: реализован новый функционал Сегмента АИСГЗ ЛО в части обеспечения доступа пользователей к функциональным возможностям Сегмента АИСГЗ ЛО с использованием интернет-браузера и в части реализации функции управления закупками уполномоченным органом.

Мероприятие 8.4. было направлено на выполнение работ по сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Ф и исполнено полностью. В ходе исполнения контракта выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие Сегмента АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО, проведен обучающий семинар по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области».