Во исполнение пункта 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 и в соответствии с пунктом 49 раздела XIII приказа комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» Комитет государственного заказа Ленинградкой области (далее – Комитет) в пределах своей компетенции представляет информацию о государственной программе «Информационное общество Ленинградской области» для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Комитет является ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках Государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» на 2014 – 2018 годы (далее – Подпрограмма).

В 2015 году, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 22.12.2014г. № 96-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и детальным планом-графиком финансирования, Комитетом исполнено два основных мероприятия Подпрограммы:

* Основное мероприятие 5.3. Сопровождение и развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ (далее – Мероприятие 5.3);
* Основное мероприятие 5.4. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ (далее – Мероприятие 5.4)

В рамках реализации Мероприятия 5.3. проведены следующие виды работ:

1). Консультирование по вопросам функционирования Сегмента АИСГЗ ЛО:

Обеспечен прием, регистрация, первичный анализ и классификация обращений, поступивших от уполномоченного сотрудника Заказчика, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 по московскому времени.

2). Техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО:

Исполнитель обеспечивал работу службы технической поддержки по многоканальному телефону, бесплатному для пользователей АИСГЗ ЛО, и электронной почте по будним дням с 09-00 до 18-00 по московскому времени для проведения консультаций по методическим и техническим вопросам работы Сегмента АИСГЗ ЛО, разъяснений эксплуатационной документации, порядка выполнения операций, регламента действий в различных ситуациях.

Данный вид работ включал в себя:

1. Прием обращений от пользователей АИСГЗ ЛО по телефону или электронной почте;

2. Регистрацию, первичный анализ и классификацию обращений;

3. Предоставление исчерпывающих ответов по зарегистрированным обращениям пользователей АИСГЗ ЛО;

4. Формирование и актуализацию базы знаний.

3). Оперативное развитие Сегмента АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок:

Исполнитель модернизировал ПО Сегмента АИСГЗ ЛО в соответствии с изменениями законодательства в сфере закупок.

4). Плановое развитие Сегмента АИСГЗ ЛО, предназначенное для совершенствования функциональности и повышения удобства работы.

Проведена доработка ПО Сегмента АИСГЗ ЛО по реализации следующих возможностей:

- обеспечена возможность проведения конкурентных процедур определения поставщика в электронном виде в режиме интеграции с электронными площадками РТС-тендер и ММВБ;

- обеспечена возможность ведения реестра банковских гарантий с возможностью выбора в документах Сегмента АИСГЗ ЛО;

- обеспечена возможность формирования сводной информации на основании ПГРЗ по заданным параметрам;

- обеспечена возможность формирования сводной информации на основании опубликованных извещений об осуществлении закупки по заданным параметрам;

5). Проведен обучающий практический семинар по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» для 80 человек.

В ходе реализации мероприятия достигнуты следующие результаты:

- проведено развитие электронного документооборота на основе АИСГЗ ЛО в сфере государственных закупок Ленинградской области в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- проведена модернизация информационного взаимодействия с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии с требованиями положений Федерального закона № 44-ФЗ, до ввода в эксплуатацию единой информационной системы – с официальным сайтом Российской Федерации сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru);

- оптимизирован бюджетный процесс на основе прогнозирования бюджетных обязательств на различных стадиях прохождения закупок;

- осуществляется проведение мониторинга исполнения стадий закупок.

В рамках реализации Мероприятия 5.4. проведены следующие виды работ:

1). Разработано техническое предложение по подключению муниципальных заказчиков к АИСГЗ ЛО и организации их сопровождения:

Разработано частное техническое задание на создание программного обеспечения, обеспечивающего подключение муниципальных заказчиков к АИСГЗ ЛО (далее – ПО) и представлено для утверждения. Проведены организационные мероприятия по подготовке к вводу ПО в опытную эксплуатацию.

2). Проведен обучающий семинара по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» для 80 представителей муниципальных заказчиков.

3). Подключено к АИСГЗ ЛО 194 муниципальных заказчика, обеспечено сопровождение автоматизированных рабочих мест.

2). Проведена опытная эксплуатация ПО.

Реализация мероприятия направлена на достижение следующих результатов:

- повышение качества и эффективности управления процессом организации государственных и муниципальных закупок на всей территории Ленинградской области;

- обеспечение оперативной информацией о государственных и муниципальных закупках Ленинградской области;

- снижение эксплуатационных затрат, связанных с поддержкой функционирования и эксплуатации отдельных автоматизированных систем управления процессом организации муниципальных закупок на территории Ленинградской области;

- создание единой базы данных по государственным и муниципальным закупкам региона.