Комитет является ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках Государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» на 2014 – 2018 годы (далее – Подпрограмма).

В 2014 году, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 24.12.2013 г. № 102-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и детальным планом-графиком финансирования, Комитетом исполнены в полном объеме два основных мероприятия Подпрограммы:

* Основное мероприятие 5.1 «Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ» (далее – Мероприятие 5.1);
* Основное мероприятие 5.2 «Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ») (далее – Мероприятие 5.2)

План реализации основных мероприятий 5.3 и 5.4 – 2015-2018 годы соответственно, основного мероприятия 5.5 – 2018 год.

1. Результаты Подпрограммы в разрезе основных мероприятий 5.1 и 5.2:

В рамках Подпрограммы Комитетом по итогам проведенных открытых конкурсов заключены 2 Государственных контракта:

* Государственный контракт от 29.09.2014 г. №1 на выполнение работ по Сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ на сумму 2590000 рублей 00 копеек (Мероприятие 5.1);
* Государственный контракт от 01.10.2014 г. № 2 на выполнение работ по Созданию сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на сумму 6900000 рублей 00 копеек (Мероприятие 5.2).

По исполнению Государственных контрактов достигнуты результаты:

* поэтапное отключение функций и операций по мере завершения размещения заказов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BB5D2BD945F177B5523CB99FA340D6C431B0C83AE326B7926F61593BA26AN9H) от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, перевод сегмента АИСГЗ ЛО в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BB5D2BD945F177B5523CB99FA340D6C431B0C83AE326B7926F61593BA26AN9H) от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ в режим электронного архива
* современный электронный документооборот на основе АИСГЗ ЛО в сфере государственных закупок Ленинградской области, организованный в соответствии с требованиями контрактной системы;
* соблюдение требований по информационному взаимодействию с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FEFFFE735863694E017B0714D9C17897C0F5395DF90646AA56ABE5636AW7X4H) № 44-ФЗ;
* оптимизация бюджетного процесса на основе прогнозирования бюджетных обязательств на различных стадиях прохождения закупок;
* контроль обоснования закупок и проведение мониторинга исполнения стадий закупок и реализации мероприятий государственных программ Ленинградской области и ведомственных целевых программ;
* обеспечение получения ретроспективных отчетов по базам данных в условиях изменения названий и структур документов, оптимизация хранения документов по потребляемым ресурсам, оптимизация запросов к базам данных по быстродействию.

Результаты Подпрограммы в разрезе основных мероприятий приведены в Таблице 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, приведены в Таблице 2.

Достигнутые результаты в полном объеме решили задачи Подпрограммы, а также способствовали достижению цели Подпрограммы - совершенствование и развитие региональной автоматизированной информационной системы Ленинградской области (далее - АИСГЗ ЛО) в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Перечень основных мероприятий, выполненных в установленные сроки:

В соответствии с условиями Государственного контракта № 1 и Государственного контракта № 2 сроки окончания работ – 10.12.2014 г.

В установленный срок и в полном объеме выполнено Мероприятие 5.1. а также Мероприятие 5.2.

3. Анализ факторов, повлиявших на реализацию Подпрограммы:

В начале 2014 года, при проведении предварительного мониторинга реализации 6 основных мероприятий Подпрограммы, который был ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы от запланированного, Комитетом был установлен ряд объективных причин, препятствующих успешному (полному) выполнению запланированных на период реализации показателей, достижению целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации. Детализация основных мероприятий в утвержденной программе не позволила бы достигнуть ожидаемого эффективного и успешного результата.

В целях недопущения невыполнения запланированных на период реализации показателей Комитет инициировал внесение изменений в Подпрограмму на период 2014-2018 гг.

В результате инициативы в ходе исполнения основных мероприятий в 2014 году, каких-либо отклонений от плановой динамики реализации Подпрограммы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Подпрограммы, не выявлено.

4. Результаты использования бюджетных средств на выполнение Подпрограммы приведены в Таблице 3.

5. Информация о внесенных изменениях в Подпрограмму.

Комитетом было инициировано внесение изменения в Подпрограмму в части исключения основного мероприятия 2014 года 5.7: Модернизация серверного комплекса АИСГЗ ЛО. Высвобожденные бюджетные средства были перераспределены комитету по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области для закупки консолидированного серверного оборудования. Внесение изменения связано с тем, что покупка сервера в рамках выделенной суммы Комитетом экономически была нецелесообразна, так как ожидаемый результат не был бы достигнут, а также не соблюден один из принципов бюджетной системы Российской Федерации – эффективность использования бюджетных средств.

Также, как указано выше, Комитет инициировал внесение изменений в Подпрограмму в части укрупнения основных мероприятий с перераспределением финансирования между основными мероприятиями. Внесение изменений связано с тем, что детализация основных мероприятий в утвержденной Подпрограмме не позволила бы достигнуть ожидаемого эффективного и успешного результата.

Изменения отражены в постановлении Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 395 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Информационное общество в Ленинградской области» (в ред. Постановления правительства Ленинградской области от 15.07.2014 г. № 307).

6. Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы.

Проведение регулярного предварительного мониторинга реализации Подпрограммы, ориентированного на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации Подпрограммы от запланированного.

Таблица 1

Результаты Подпрограммы в разрезе основных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие | Наименование основного мероприятия | Ед. измерения | Первый год реализации (2014) |
| Основное мероприятие 5.1. | Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ | Количество объектов | 1 |
| Основное мероприятие 5.2. | Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Количество созданных блоков | 1 |

Таблица 2

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Государственная программа «Информационное общество Ленинградской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 5. Создание, сопровождение и развитие региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 5.1. Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ | | | | | | | |
|  | Количество объектов | шт | | 0 | 1 | 1 |  | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 5.2. Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
|  | Количество созданных блоков | | шт | 0 | 1 | 1 |  | |

Таблица 3

Отчет

о реализации государственной программы

Ленинградской области

Наименование государственной программы: «Информационное общество в Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | Объем финансового обеспечения Государственной программы в отчетном году, тыс. руб. | | | | | Фактическое финансирование программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. | | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | | Прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
|  | Подпрограмма 5 Создание, сопровождение и развитие региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 5.1. Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | 01.2014 | 04.2014 | 0,00 | 2600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2590,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 5.2. Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | 01.2014 | 04.2014 | 0,00 | 6900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6900,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 5.3. Сопровождение и развитие сегмента региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | 01.2015 | 04.2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 5.4. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Комитет государственного заказа Ленинградской области | 01.2015 | 04.2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 5.5. Модернизация серверного комплекса региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» | Комитет государственного заказа Ленинградской области | 01.2018 | 04.2018 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | 01.2014 | 04.2018 | 0,00 | 9500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9490,00 | |  | |  |