Во исполнение пункта 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 и в соответствии с пунктом 49 раздела XIII приказа комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13.06.2013г. № 15 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области» Комитет государственного заказа Ленинградкой области (далее – Комитет) в пределах своей компетенции представляет информацию о государственной программе «Информационное общество Ленинградской области» для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – Программа).

Комитет является участником подпрограммы 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области» в рамках Государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» на 2014 – 2018 годы (далее – Подпрограмма).

В 2017 году, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016г. № 90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и детальным планом-графиком финансирования, Комитетом подлежало исполнению два основных мероприятия Подпрограммы:

* Основное мероприятие 8.2. Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области (далее – Мероприятие 8.2);
* Основное мероприятие 8.4. Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области (далее – Мероприятие 8.4)

В рамках реализации Мероприятия 8.2. на сумму 18 546 000 рублей определен исполнитель для выполнения работ по интеграции муниципальных заказчиков Ленинградской области в региональную автоматизированную информационную систему "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В настоящее время государственный контракт полностью исполнен. При исполнении контракта подключены к автоматизированной информационной системе «Государственный заказ Ленинградской области» все субъекты автоматизации, проведен двухнедельный обучающий практический семинар по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области»; выполняются следующие виды работ: проведение ежемесячных консультационных семинаров, обеспечение сопровождения пользователей автоматизированных рабочих мест.

Мероприятие 8.2. на сумму 5 165 000 рублей на выполнение работ по развитию сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ в соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг исполнено в 4 квартале 2017 года. Реализованы функции формирования аналитической отчетности с использованием технологии OLAP, проведены работы по реализации и внедрению в АИСГЗ ЛО функций формирования аналитической отчетности с использованием технологии OLAP.

В рамках реализации Мероприятия 8.4. контракт на сумму 2 319 600 рублей на выполнение работ по сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в 1 квартале 2017 года в соответствии с планом-графиком закупки товаров, работ, услуг исполнен во 2 квартале 2017 года. При исполнении контракта выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие Сегмента АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО, проведение обучающего семинара по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области».

В рамках реализации Мероприятия 8.4. на сумму 6 958 800 рублей определен исполнитель для выполнения работ по сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ во 2, 3 и 4 кварталах 2017 годов исполнено полностью. В ходе исполнения контракта выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое развитие Сегмента АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО, проведены три обучающих семинара по теме «Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области».